## Slide 1: ご利用開始までの流れ
導入検討
計画
構築
移行
御社
弊社
2022年 4月 1月
□□株式会社
運用
・課題整理
・機能要件整理
・既存データ整理
・業務分析
・お見積もり
・社内運用ルール整備
・設定シミュレーション
・データスキーマ検討
・データ移行計画
・追加システム検討
・運用マニュアル作成
・アカウント開設
・追加システム開発
・疎通テスト
・システム連携テスト
・データクレンジング
・運用リハーサル
・データ移行支援
・導入教育
・運用ツール提供
・利用開始
・CS担当者サポート
・運用サポート
・トラブル対応